패널로그(Panelogue) 데이터셋화 제안서

작성: 김동건 · 2026-08-21 · 멘토링(8/21) 후속 제안 (분량: A4 1~2장)

1. 배경과 목표

패널로그는 사회자 1명과 패널 4명의 AI가 실시간 찬반 토론을 벌이는 멀티에이전트 시뮬레이터입니다. 현재 매 토론마다 발언 전문 외에도 발언별 입장 수치(-100~+100)·확신도·발언 유형 태그([주장]/[반박]/[양보])·사회자의 발언자 지정 사유·근거 검증 요청과 소명 내역까지 구조화된 로그가 생성됩니다. 본 제안의 목표는 이 로그를 일회성 구경거리로 소모하지 않고, "정답이 없는 회색지대 질문에서 AI가 어떤 근거로 어느 쪽 결정을 내리는가"를 담은 의사결정 케이스 데이터셋으로 축적하는 것입니다.

2. 케이스 수집 방향(범위)

중구난방을 피하기 위해 수집 방향을 하나로 고정합니다.

주 방향 — 제도·규범의 공백 지대: 기술 변화로 규칙이 아직 없는 질문. 예) "AI 배달로봇과 자동차가 충돌하면 보행자 사고인가 차대차인가"(8/21 실측 30턴 완주), "AI 생성물의 공모전 수상 자격", "AI에게 존댓말은 예의인가 낭비인가"(8/21 실측 완주). 판별기·참조문서로서 활용 가치가 크고, 정책·리걸테크 쪽 수요와 연결됩니다.

예비 방향 — 일상 관계 회색지대(깻잎 논쟁류): 주 방향 검증 후 확장. 상담·콘텐츠 분야 판매 가능성.

3. 데이터 설계

케이스 단위: 1토론(주제·배경·패널 페르소나·초기 입장) + 라운드별 발언 로그 + 결과(합의 판정, 입장 변화 이력, 최종 보고서).

포인트 발췌: 라운드마다 "포인트가 되는 장면"(결정적 반박, 출처 검증→소명→한계 인정, 입장 전환 계기)을 별도 필드로 표시해 수집.

수집 규모(1차): 주제 100개 × 토론 1회(약 30턴) = 발언 약 3,000건, 검증 사이클 포함. 주제는 뉴스 큐레이션 기능+수동 선별로 확보.

4. 평가 파이프라인 — "50건 수동 → 기준 증류 → 자동 평가"

멘토 제안 방식을 그대로 1차 과제로 삼습니다.

1단계: 수집 케이스 중 50건을 두 명이 25건씩 수동 평가(근거의 합리성, 어느 입장이 설득력 있었는가, 포인트 장면 지목).

2단계: 평가 결과 50건을 LLM(Claude)에 주고 "우리가 어떤 기준으로 평가했는지"를 지침 문서로 추출(기준 증류).

3단계: 추출된 지침으로 나머지 전체를 LLM이 자동 평가. 일부를 표본 재검수해 사람-AI 일치율을 측정하고, 불일치 구간은 지침을 보강해 반복.

5. 산출물과 활용

① 회색지대 의사결정 케이스 데이터셋(질문·근거·결정·평가 라벨 포함) — 공개용/판매용 정제본.

② 판별 참조문서 — 새 질문이 화이트/블랙 어느 쪽으로 기울지 AI가 참조하는 근거 리소스(RAG).

③ 에이전트 테스트베드 — 토론 에이전트가 오작동(무의미 동조, 입장 붕괴, 가짜 통계)하는지 돌려보는 회귀 시험셋. 8/21 실측에서 발견한 결함(추론형 모델 빈 응답, 창작 통계) 사례가 초기 시드.

6. 일정(안)

1: 주제 100개 선정·수집 자동화(토론 실행+로그 저장 스크립트) / 2: 토론 일괄 실행·포인트 발췌 / 3: 50건 수동 평가·기준 증류 / 4: 자동 평가·일치율 측정, 결과 공유. 이후 방향은 미팅에서 조정.

7. 역할 분담

수집 방향·주제 선정, 수동 평가 25건, 파이프라인 설계 /  패널로그 기능 보수(빈 응답 파싱 등), 수동 평가 25건, 로그 내보내기 자동화.