패널로그(Panelogue) KPT 회고 — 2026-08-24

대상: https://panelogue.vercel.app/ (AI 사회자 1 + 패널 4 찬반 토론 시뮬레이터)

근거: 8/21 실토론 2회(각 30턴) 완주 QA + 멘토링(8/21) 후속

Keep (잘 된 것 — 유지)

전 기능 실전 동작 확인: 페르소나·초기입장 슬라이더, 30턴 자동 진행, 오류 재시도, 결과 보고서·입장 변화 이력·의사결정 로그까지 실토론 2회 완주.

토론 품질: 출처 검증 → 소명 → 한계 인정 사이클이 실제로 재현됨. R2("AI에게 존댓말")에서는 AI 당사자 패널이 MVP가 될 만큼 관점 다양성 확보.

구조화 로그: 발언별 입장 수치(-100~+100)·확신도·발언 유형 태그·사회자 지정 사유가 자동 축적 — 데이터셋화의 재료가 이미 갖춰짐.

QA 방식: 리포트만 쓰지 않고 브라우저 실조종으로 완주 검증(재시도 자동 클릭 루프 포함) — 재사용 가능한 노하우로 정리됨.

Problem (문제 — 해결 필요)

BUG-1 [중요] DeepSeek 추론형 모델이 턴마다 '빈 응답'으로 토론 전체를 정지시킴 (reasoning 필드 미파싱 추정).

BUG-2 존재하지 않는 모델 ID(claude-opus-6 등)가 선택 목록에 노출.

BUG-3 결과 보고서 '주요 주장'에 동일 발언 3회 중복 (dedupe 없음).

BUG-4 패널이 그럴듯한 가상 통계를 생성하는데 고지 문구가 없음 — 신뢰 오해 위험.

비용 함정: 기본 모델이 GPT-5.5 Pro($30/1M)로 잡혀 있었음 → GPT-5/Latest($10/1M)로 교체 완료했으나, 기본값 설계 자체를 점검할 필요.

BYOK 구조의 한계: 백엔드가 없어 토론 일괄 실행(주제 100개) 자동화 시 키 취급 방법이 미정.

Try (다음 시도)

데이터셋화 착수: 토론을 구경거리로 소모하지 않고 "회색지대 의사결정 케이스"로 축적 — 주제 100개 × 30턴, 50건 수동 평가 → Claude로 기준 증류 → 자동 평가 → 일치율 검수 (멘토 제안 레시피, 제안서 초안 완료).

버그 수정 사이클: 버그리포트 4건을 범수에게 전달 → 수정 후 재검증. BUG-1(빈 응답 폴백)과 BUG-4(창작 통계 고지)는 데이터 품질과 직결이라 우선.

수집 자동화: 토론 실행 + 로그 저장 스크립트 (BYOK 키 취급 방식 합의 선행).

제품 로드맵 합의: ①리플레이 공유링크 ②웹검색 실근거 연동 ③사용자 참전 + 코칭 리포트("토론 도장" 방향).